# 毕业设计（论文）任务书

|  |
| --- |
| 1. 毕业设计（论文）的基本要求（任务）   完成主体两大功能，基本系统模块和用户交互论坛模块。基本系统模块中需要完成四个模块，竞赛模块、就业模块、技术学习模块、考研保研模块。竞赛模块需要提供常见的竞赛信息，做到消息的及时发布，其次提供竞赛的准备经验参考。就业模块需要划分就业赛道，根据不同的就业赛道，对应不同的岗位，并且与技术学习模块进行联动，每个就业赛道会应该标明要学习哪些技术，有技术路线图的呈现，在系统中以技术点的形式出现。根据技术点可以在技术学习模块找到需要的技术文章或者技术视频，视频暂时不做存储，以跳转到第三方平台为主。就业模块除了技术赛道的划分，在招聘季及时更新一手的招聘信息，以同步各大公司官网为准，除了秋招春招以外，寒暑假更新日常实习的内容。考研保研模块细分成保研和考研，保研模块主要是本校内的保研名额信息和保研标准信息，以及其他高校的保研夏令营等信息，考研模块更多的是考研备考中的一些好的资源、好的课程。第二个方面的功能是第二课堂平台的用户管理，每个用户会记录自己看过的一些课程，并且拥有自己的帖子记录，有一个论坛模块，并且根据第一个功能的四大模块设置了不同的讨论区，用户可以在自己感兴趣的讨论区中进行发布信息，并且可以进行回复。 |
| 1. 课题条件及进度安排   第7学期16周，完成项目需求设计。  第7学期17周，完成项目概要设计。  第7学期18周，完成项目详细设计，完成数据库设计和编写。撰写论文摘要和绪论。  第8学期2-4周，完成项目后端第一阶段开发，即第一个功能，基本系统功能开发。完成论文部分概要设计和详细设计。  第8学期5-7周，完成项目用户管理、论坛部分开发。前端开发完成。完成论文剩余部分的概要设计和详细设计。  第8学期8-10周，项目整体进行联调测试，手机端、PC端、微信小程序进行测试。完成论文的项目测试模块。  第8学期10-12周，完成论文总结和致谢等部分，优化论文结构，修改论文语言排版以及学术规范，达到较强的学术水平。 |

指导教师签名： 2023年 1月 4 日

注：此表由指导教师填写